## Slide 1
Intressentanalysen
Vilka behövs för att nå vårt mål om innovation?

## Slide 2: Varför intressentanalys?
Vilka påverkas av ert utvecklingsarbete? Intressentkartläggning och analys hjälper oss att hålla koll på vilka som ska dra nytta av det vi levererar och som kan, eller vill, påverka resultatet.
I ett utvecklingsarbete är det lätt hänt att gå för fort fram och kasta sig in i genomförandefasen. Genom att göra en intressentanalys försäkrar vi oss om att vi involverar de personer som krävs för att organisationen ska få ut de synergier och tidsvinster som man räknat med att projektet ska ge.
Intressentkartläggningen ger svar på vilka ni behöver kommunicera med och vilka resurser som krävs för att upprätthålla kommunikationen. Vilka påverkas och behöver förberedas på det som ska hända? Vilka behöver få vara med och påverka inför beslut?
En intressent är någon som kan påverka, blir påverkad eller upplever sig som påverkad av ett arbete. Det kan vara en individ, en grupp eller en organisation.

## Slide 3: Olika sätt att kommunicera
Information
Konsultation
Dialog
Inflytande
Medbeslutande
“The Ladder of Citizen Participation” (Arnstein, 1969)

## Slide 4: Om intressentanalysen
I olika situationer behöver man lägga olika lång tid på intressentanalysen. Ibland har man väldigt bra koll, då kan det säkert gå mycket fortare än vad som beskrivs nedan. Ibland finns det anledning att ta reda på mycket mer om intressenter, ex intervjua några, göra en enkätundersökning eller annat. Involvering av intressenterna i ert utvecklingsarbete ger möjlighet att nå god kvalitet och ett stort engagemang!
En intressentanalys görs i flera steg. Företrädesvis samlar man en liten grupp och jobbar tillsammans inom ramen för en workshop.
Räkna med en tidsåtgång på 3-4 h
Förslag till agenda :
Kort kunskapsinspel om intressenter och intressentanalys 5 min
Övning 1. Bruttolistan 15 min
Övning 2. Intressentkartan 15 min
Övning 3. Intressentmatrisen 20 min
Övning 4. Intressentanalys och samverkans- och kommunikationsstrategi 2-3 h
Avslutande reflektion 10 min

## Slide 5: Steg 1. Bruttolistan
Allra först gäller det att göra en del preciseringar och avgränsningar: Vad är det för verksamhet vi tittar på när vi vill hitta intressenter? Ett företag eller en förvaltning? Ett projekt? En process? En tjänst eller en produkt? En affärsmodell?
Vilka är våra intressenter i detta arbete?
Inled med individuellt arbete: Lista alla intressenter du kommer på!
Skapa en gemensam bruttolista!

## Slide 6: Steg 2. Intressentkartan
Invärlden inbegriper vårt projekt och våra egna organisationer. Här har vi själva ett stort inflytande.
Närvärlden är den arena som vi agerar på. Här sker förändringar som påverkar invärlden mer eller mindre direkt. De olika aktörernas agerande här påverkar förutsättningarna för vårt arbete.
Längre bort från vårt arbete finns den mer perifera omvärlden där det försiggår förändringar inom samhälle, ekonomi, teknik och så vidare. Dessa förändringar eller trender ändrar förutsättningarna för vårt arbete. Som enskild aktör har generellt sett små möjligheter att själv påverka trender i omvärlden, eftersom de i allt väsentligt ligger utanför den egna organisationens kontroll, samtidigt som de i sin tur kan påverka förutsättningarna för den fortsatta verksamheten.
Övning: Var i intressent-kartan hamnar de? I omvärlden, närvärlden eller invärlden? Placera in era intressenter på kartan.
Invärld
Närvärld
Omvärld

## Slide 7: Steg 3. Intressentanalysen
Vilka är era huvudintressenter – de som ställer krav på er, som ni ska leverera någonting till?
Vad har era huvudintressenter för behov, vad är det de vill ha av er? Vad vill ni ha av dem?
Vilka är era leverantörer – de intressenter ni ställer krav på?
Vad vill ni ha av era leverantörer och vad vill de ha av er?
Dokumentera och spara! Nästa gång ni gör en intressentanalys går det snabbare om ni kan utgå från ett material som bara behöver justeras och kompletteras!

## Slide 8: Steg 3 Intressentmatrisen
Intresse-grad
2. Behov tillfredsställs
4. Konsultation
1. Nyckelspelare
3. Informeras
Inflytande
Hög
Högt
Lågt
Låg
Steg 3 handlar om att dela in intressenterna utifrån hur intresserade de är av vårt projekt/vårt arbete (högt eller lågt) och hur stort inflytande de har eller bör ha (högt eller lågt).
Plotta in era intressenter i fyrfältaren.
Beroende på var de hamnar i fyrfältaren så ger det en vägledning om var man ska lägga mest kommunikationsresurser. Mest kraft ska läggas på kommunikation med 1. Nyckelspelare och 2. Behov tillfredsställs följt av 3. Informeras och 4. Konsultation.
Det är naturligtvis viktigt att även denna sammanställning sparas!
Mendelow 1991

## Slide 9: Steg 4 En mall för strategi för samverkan och kommunikation
 | Intressentanalys |  |  |  |  |  | Samverkans- och kommunikationsstrategi |  | 
Intressent/ Målgrupp | Behov och Krav | Beskrivning av nuvarande relation | Frågor från målgruppen | Förväntad åsikt och beteende | Etablerade kanaler | Ansvarig | Strategi | Budskap och frågor från projektet | Kanaler/ verktyg
Notes: De viktigaste frågorna att besvara är:
Vilka är era huvudintressenter – de som ställer krav på er, som ni ska leverera någonting till?
Vad har era huvudintressenter för behov, vad är det de vill ha av er? Vad vill ni ha av dem?
Vilka är era leverantörer – de intressenter ni ställer krav på?
Vad vill ni ha av era leverantörer och vad vill de ha av er?